| PROYECTO |  | ServiMapp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT |  | SM001 |  |
| Persona 1 |  | Fernando Billard (Product Owner) |  |
| Persona 2 |  | Héctor Enríquez (SCRUM Master) |  |
| Fecha Inicio | 15/12/2025 | Fecha Fin | 31/12/2025 |
| Fecha reunión Planning |  | 12/12/2025 |  |

OBJETIVO

Consolidar una estructura de diseño y arquitectura para el proyecto ServiMapp, su Persistencia, sus módulos y objetos vinculados pretendiendo tener un producto escalable, de mantenimiento simple y de comportamiento ágil en las respuestas del Backend.

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | DÍAS | ESTADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y escritura de requerimientos | Historias de Usuario (una por cada funcionalidad deseada) | 3 hábiles | Finalizado | Fernando Billard |
| Configuración Ambiente de Desarrollo | Documento manual de instalación de ambiente | 2 hábiles | Finalizado | Héctor Enríquez |
| Diseño modular y arquitectura | Documento de arquitectura y diseño. Estructura Repositorio Backend. Estructura Repositorio Frontend. | 2 hábiles | Finalizado | Héctor Enríquez |
| Diseño base de datos y backend | Diagrama Estático de Clases. Diagrama Entidad Relación. Construcción de la Base de Datos Relacional. | 5 hábiles | Finalizado | Héctor Enríquez |

NOTA: Para la correcta ejecución del SPRINT es necesario contar con las Historias de Usuario actualizadas en el repositorio y debidamente aprobadas por las partes, esto porque son el insumo necesario para el diseño del producto.

| Fernando Billard Product Owner ServiMapp | Héctor Enríquez SCRUM Master ServiMapp |
| --- | --- |