| PROYECTO |  | ServiMapp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT |  | SM002 |  |
| Persona 1 |  | Fernando Billard (Product Owner) |  |
| Persona 2 |  | Héctor Enríquez (SCRUM Master) |  |
| Fecha Inicio | 22/01/2026 | Fecha Fin | 06/02/2026 |
| Fecha reunión Planning |  | 22/01/2026 |  |

OBJETIVO

Avanzar en la entrega modular del Backend en cuatro módulos funcionales finalizados con su respectiva persistencia. Dichos módulos corresponden a quotes-service, payments-service, tracking-service y ratings-service.

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | DÍAS | ESTADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del módulo quotes -service | Código subido en repositorio correspondiente al módulo en mención con pruebas mediante Swagger. Documento de pruebas de servicios por medio de herramienta de simulación de cliente (Postman) | 3 hábiles | Inicio | Héctor Enríquez |
| Desarrollo del módulo payments -service | Código subido en repositorio correspondiente al módulo en mención con pruebas mediante Swagger. Documento de pruebas de servicios por medio de herramienta de simulación de cliente (Postman) | 3 hábiles | Inicio | Héctor Enríquez |
| Desarrollo del módulo tracking -service | Código subido en repositorio correspondiente al módulo en mención con pruebas mediante Swagger. Documento de pruebas de servicios por medio de herramienta de simulación de cliente (Postman) | 3 hábiles | Inicio | Héctor Enríquez |
| Desarrollo del módulo ratings -service | Código subido en repositorio correspondiente al módulo en mención con pruebas mediante Swagger. Documento de pruebas de servicios por medio de herramienta de simulación de cliente (Postman) | 3 hábiles | Inicio | Héctor Enríquez |

NOTA: Para la correcta ejecución del SPRINT se tomarán como insumos los documentos de arquitectura y sus anexos correspondientes a la descripción del SPRINT. Estos serán la guía única y oficial para el desarrollo.

| Fernando Billard Product Owner ServiMapp | Héctor Enríquez SCRUM Master ServiMapp |
| --- | --- |